Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевский государственный технический университет

кафедра «Управление городским хозяйством»

А.В. Русских

Экономическое проектирование:
определение сметной стоимости строительства, себестоимости единицы продукции (услуги), расчет окупаемости проекта

Методические указания к выполнению курсового проекта

по дисциплине «Экономика отрасли»

Ижевск

2008

УДК 697.9 (07)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ), РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА. Методические указания к выполнению курсового проекта  по дисциплине «Экономика отрасли»

Составитель: преподаватель Русских А.В.

Методические указания составлены на основе учебного плана дисциплины «Экономика отрасли» по специальности 290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция» и 290800 «Водоснабжение и водоотведение».

В методических указаниях изложены необходимые методики расчета показателей экономического проекта, а также требования по выполнению пояснительной записки.

Ижевский государственный

технический университет, 2008 г.

Русских А.В.

Содержание

1.	Основные сведения о курсовом проекте	3

2.	Состав курсового проекта	4

3.	Указания по выполнению разделов курсового проекта	4

3.1. Техническое задание. Технико-экономические показатели проекта.	4

3.2. Определение сметной стоимости строительства системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения	5

3.3. Определение годовых эксплуатационных затрат и себестоимости единицы продукции (услуги).	5

3.4. Расчет окупаемости проекта. Выводы.	10

# Основные сведения о курсовом проекте

- В качестве объекта проектирования принимается объект теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения с указанием:

- назначения;

- характеристик,

- мощности (производительности).

- Цель курсовой работы заключается в подготовке экономического проекта, включающего определение сметной стоимости строительства, себестоимости единицы продукции (услуги), расчет окупаемости проекта

- В ходе выполнения курсового проекта студент должен:

- выбрать объект проектирования;

- изучить методику определения сметной стоимости;

- изучить методику определения годовых эксплуатационных затрат и себестоимости единицы продукции (услуги);

- изучить методику расчета окупаемости проекта;

- применить полученные знания и сделать вывод об экономической целесообразности проекта.

# Состав курсового проекта

- Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка выполняется на листах формата А4.

Листы пояснительной записки должны быть оформлены согласно требованиям ГОСТ 21.101-97 (расположение рамок и штампов основных надписей). На первом листе пояснительной записки располагается штамп по форме 4 размером 185  40 мм.

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

- Техническое задание. Технико-экономические показатели проекта.

- Определение сметной стоимости строительства системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения:

2.1. Локальная смета на санитарно-технические работы.

2.2. Объектная смета.

2.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства.

2.4. Ведомость свободной (договорной) цены.

- Определение годовых эксплуатационных затрат и себестоимости единицы продукции (услуги).

- Расчет окупаемости проекта. Выводы.

- Графическая часть (к разделу 1 пояснительной записки) выполняется на листах формата А4 или А3 и содержит:

- общие данные;

- планы систем теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения.

# Указания по выполнению разделов курсового проекта

### 3.1. Техническое задание. Технико-экономические показатели проекта.

В этом разделе дается описание проекта и формируется техническое задание на строительство (либо реконструкцию) объекта теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения, с его последующей эксплуатацией.

Результатом реализации проекта должно быть производство продукции либо оказание услуг с использованием объекта теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения.

Раздел должен содержать основные технико-экономические показатели проекта:

- назначение объекта;

- технические характеристики объекта,

- используемые материалы и оборудование,

- мощность (производительность),

- планируемый годовой объем производства продукции (оказания услуг).

### 3.2. Определение сметной стоимости строительства системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения или водоотведения

Сметная стоимость строительства объекта, определяемая сметными документами, характеризует величину средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектом.

Основанием для определения сметной стоимости строительства являются:

а) рабочий проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификация и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, а так же пояснительные записки к проектным материалам;

б) действующие сметные нормативы, а так же оптовые цены на оборудование, мебель и инвентарь.

Локальная смета является первичным сметным документом и составляется на отдельные вида работ и затрат по зданиям и сооружениям, инженерным сетям, дорогам и т.д. на основе объемов работ, определяемых в составе рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей).

Объектная смета объединяет в своем составе данные из локальных смет на объект в целом.

Сводный сметный расчет составляется на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Сметная стоимость строительства исчисляется в действующих на ее период ее определения сметных нормах и ценах с применением укрупненных нормативов, обеспечивающих необходимую точность расчетов.

### 3.3. Определение годовых эксплуатационных затрат и себестоимости единицы продукции (услуги).

Данный раздел формируется в зависимости от назначения объекта.

Для систем теплоснабжения (производство тепловой энергии) – по форме:

Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии и расчет
тарифа на производимую тепловую энергию

┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐

│    │                                 │           │   На    │

│ N  │          Статьи затрат          │   Ед.     │плановый │

│п/п │                                 │   изм.    │ период  │

│    │                                 │           │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│1.  │Топливо на технологические нужды │т.(куб.м.) │         │

│    │                                 ├───────────┼─────────┤

│    │                                 │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│2.  │Электроэнергия на технологические│ тыс.кВтч  │         │

│    │нужды                            ├───────────┼─────────┤

│    │                                 │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│3.  │Вода на технологические нужды    │  куб.м.   │         │

│    │                                 ├───────────┼─────────┤

│    │                                 │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│4.  │Расходы на содержание и          │ тыс.руб.  │         │

│    │эксплуатацию оборудования        │           │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│4.1.│том числе:                       │ тыс.руб.  │         │

│    │Вспомогательные материалы        │           │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│4.2.│Услуги сторонних организаций     │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│4.3.│Амортизация                      │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│4.4.│Ремонт и техническое обслуживание│ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│5.  │Фонд оплаты труда ППП            │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│6.  │Отчисления на соц.нужды          │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│7.  │Цеховые расходы                  │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│8.  │Общехозяйственные расходы        │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│9.  │Налоги                           │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│9.1.│в том числе: налог на землю      │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│9.2.│плата за выбросы                 │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│9.3.│транспортный налог               │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│10. │Итого производственная           │ тыс.руб.  │         │

│    │себестоимость                    │           │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│11. │Отпуск тепловой энергии от       │ тыс.Гкал  │         │

│    │котельной (Qотп)                 │           │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│12. │Себестоимость 1 Гкал (п.10/п.11) │ руб./Гкал │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│13. │Прибыль                          │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│14. │Всего (п.10 + п.13)              │ тыс.руб.  │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│15. │Тариф производства тепловой      │ руб./Гкал │         │

│    │энергии (п.15/п.11)              │           │         │

└────┴─────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘

Для систем теплоснабжения (передача тепловой энергии) – по форме:

Калькуляция расходов по содержанию тепловых сетей и расчет платы
за услуги по передаче тепловой энергии

┌───┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐

│ N │                                │         │     На      │

│п/п│  Наименование показателей      │ Ед.изм. │  плановый   │

│   │                                │         │   период    │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│1. │Электроэнергия на               │тыс.кВтч.│             │

│   │технологические нужды           ├─────────┼─────────────┤

│   │                                │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│2. │Вода на технологические нужды   │ куб.м.  │             │

│   │                                ├─────────┼─────────────┤

│   │                                │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3. │Расходы на содержание и         │тыс.руб. │             │

│   │эксплуатацию оборудования том   │         │             │

│   │числе:                          │         │             │

│   │- вспомогательные материалы     │тыс.руб. │             │

│   │- услуги сторонних организаций  │тыс.руб. │             │

│   │- амортизация                   │тыс.руб. │             │

│   │- ремонт и техническое          │тыс.руб. │             │

│   │обслуживание                    │         │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│4. │Фонд оплаты труда ППП           │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│5. │Отчисления на социальные нужды  │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│6. │Цеховые расходы                 │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│7. │Общехозяйственные расходы       │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│8. │Налоги в том числе:             │тыс.руб. │             │

│   │налог на землю                  │         │             │

│   │транспортный налог              │         │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│9. │Итого производственные расходы  │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│10.│Полезный отпуск тепловой энергии│  Гкал   │             │

│   │потребителям (Опол)             │         │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│11.│Компенсация потерь тепловой     │тыс.руб. │             │

│   │энергии                         │         │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│12.│Себестоимость передачи 1 Гкал   │руб./Гкал│             │

│   │(п.9 + п.11)/п.10               │         │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│13.│Прибыль                         │тыс.руб. │             │

│   │                                │         │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│14.│Всего (п.9 + п.11 + п.13)       │тыс.руб. │             │

├───┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│15.│Плата за услуги по передаче     │руб./Гкал│             │

│   │тепловой энергии (п.14/п.10)    │         │             │

└───┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Для систем водоснабжения – по форме:

Расчет тарифа на услугу по водоснабжению

┌─────┬──────────────────────────┬─────────┐

│N п/п│ Наименование показателей │   На    │

│     │                          │плановый │

│     │                          │ период  │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│ 1.  │Объем реализованной воды  │         │

│     │(тыс.м3)                  │         │

├─────┴──────────────────────────┴─────────┤

├─────┬──────────────────────────┬─────────┤

│ 2.  │Себестоимость (тыс.руб.)  │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.1. │Реагенты                  │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.2. │Электроэнергия            │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.2.1│тариф на электорэнергию   │         │

│  .  │(руб/кВт.ч)               │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.2.2│объем электроэнергии      │         │

│  .  │(тыс.кВт.ч)               │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.3. │Расходы на оплату труда   │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.3.1│численность (чел.)        │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.3.2│средняя заработная плата  │         │

│  .  │(руб. в мес.)             │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.4. │Отчисления на социальные  │         │

│     │нужды                     │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.5. │Амортизация основных      │         │

│     │средств                   │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.6. │Ремонт и техническое      │         │

│     │обслуживание, в т.ч.      │         │

│     │капитальный ремонт        │         │

│     │основных средств          │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.7. │Проведение АВР            │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.8. │Услуги сторонних          │         │

│     │организаций               │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.9. │Прочие прямые расходы     │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.10.│Цеховые расходы           │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│2.11.│Общеэксплутационные       │         │

│     │расходы                   │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│ 3.  │Покупная вода (тыс.руб.)  │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│ 4.  │Валовая прибыль (тыс.руб.)│         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│ 5.  │Налоги, сборы, платежи -  │         │

│     │всего                     │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│ 6.  │Необходимая валовая       │         │

│     │выручка (тыс.руб.)        │         │

├─────┼──────────────────────────┼─────────┤

│ 7.  │Тариф (руб./м3)           │         │

└─────┴──────────────────────────┴─────────┘

Для систем водоотведения – по форме:

Расчет тарифа на услугу по водоотведению

┌──────┬────────────────────────┬─────────┐

│N п/п │Наименование показателей│   На    │

│      │                        │плановый │

│      │                        │ период  │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│  1.  │Объем реализации стоков │         │

│      │(тыс.м3)                │         │

├──────┴────────────────────────┴─────────┤

├──────┬────────────────────────┬─────────┤

│  2.  │Себестоимость (тыс.руб.)│         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.1. │Реагенты                │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.2. │Электроэнергия          │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│2.2.1.│тариф на электорэнергию#│         │

│      │(руб/кВт.ч)             │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│2.2.2.│объем электроэнергии    │         │

│      │(тыс.кВт.ч)             │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.3. │Расходы на оплату труда │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│2.3.1.│численность (чел.)      │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│2.3.2.│средняя заработная плата│         │

│      │(руб. в мес.)           │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.4. │Отчисления на социальные│         │

│      │нужды                   │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.5. │Амортизация основных    │         │

│      │средств                 │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.6. │Ремонт и техническое    │         │

│      │обслуживание, в т.ч.    │         │

│      │капитальный ремонт      │         │

│      │основных средств        │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.7. │Проведение АВР          │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.8. │Услуги сторонних        │         │

│      │организаций             │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│ 2.9. │Прочие прямые расходы   │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│2.10. │Цеховые расходы         │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│2.11. │Общеэксплутационные     │         │

│      │расходы                 │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│  3.  │Оплата услуг по очистке │         │

│      │стоков другими          │         │

│      │организациями (тыс.руб.)│         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│  4.  │Валовая прибыль         │         │

│      │(тыс.руб.)              │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│  5.  │Налоги, сборы, платежи -│         │

│      │всего                   │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│  6.  │Необходимая валовая     │         │

│      │выручка (тыс.руб.)      │         │

├──────┼────────────────────────┼─────────┤

│  7.  │Тариф (руб./куб.м)      │         │

└──────┴────────────────────────┴─────────┘

Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости единицы продукции (услуги) производится на основании технико-экономических показателей проекта с использованием отраслевых норм и нормативов (численности работников, оплаты труда, расхода материалов и т.д.) либо оценочных значений указанных норм и нормативов.

### 3.4. Расчет окупаемости проекта. Выводы.

Для расчета окупаемости проекта рекомендуется составить следующую таблицу (пример, цифры условны):

тыс. руб.

| Наименование показателя | 1-й период (2009) | 2-й период (2010) | 3-й период (2011) | … | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные вложения (инвестиции) (поток расходов) | 850 | — | — |  | 850 |
| 2. Чистая прибыль (поток доходов) | — | 700 | 800 |  | 1500 |
| 3. Дисконтированный поток доходов | — | 608,7 | 695,7 |  | 1304,4 |
| 4. Чистый дисконтированный поток доходов и расходов | −850 | +608,7 | +695,7 |  | 454,4 |
| 5. Чистый дисконтированный поток доходов и расходов накопленным итогом | −850 | −241,3 | 454,4 |  | 454,4 |
| 6. Срок окупаемости капитальных вложений, лет |  |  |  |  | 2,35 |
| 7. Уровень рентабельности капитальных вложений |  |  |  |  | 42,6% |

Пояснения к таблице:

1. Капитальные вложения (инвестиции) принимаются равными сметной стоимости строительства (реконструкции) по разделу 2.

2. Чистая прибыль (поток доходов, ПД) на 2-й период принимается равной величине чистой прибыли из суммы годовых эксплуатационных затрат по разделу 3, на последующие периоды – оценочные значения, исходя из прогноза роста годовых эксплуатационных затрат (тарифа).

3. Дисконтированный поток доходов (ДПД) рассчитывается для учета влияния инфляционного фактора по формуле: ДПД = ПД/КД, где КД – коэффициент дисконтирования, который рекомендуется принимать соответствующим учетной ставке Центрального Банка РФ (коэффициент вида 1+n%/100%)

4. Чистый дисконтированный поток доходов и расходов рассчитывается как разница строк (3) и (1).

5. Чистый дисконтированный поток доходов и расходов накопленным итогом рассчитывается как значение строки (4) данного периода с учетом суммы всех значений строки (4) в предыдущие периоды.

6. Срок окупаемости капитальных вложений, лет рассчитывается в периоде m, в котором значение чистого дисконтированного потока впервые стало положительным, по формуле:  n + (1 − ЧДПДРни m / ЧДПДР m)

n – число периодов до периода m,

ЧДПДРни m – чистый дисконтированный поток доходов и расходов накопленным итогом в периоде m,

ЧДПДР m – чистый дисконтированный поток доходов и расходов в периоде m.

7. Уровень рентабельности капитальных вложений рассчитывается по формуле: 1 х 100 / СО, где

СО – срок окупаемости капитальных вложений, лет (6)

По результатам произведенных расчетов делается вывод о том, за какой срок окупится проект.

Нормальный срок окупаемости: для краткосрочных проектов – 1-3 года, для среднесрочных проектов – 4-10 лет, для долгосрочных проектов – до 25 лет.

Список литературы

  - Александров В.Т. Ценообразование в строительстве. СПб, изд. Питер, 2001 г.

  - Чистов Л.М. Экономика строительства. СПб, изд. Питер, 2002 г.

  - ГОСТ 21.602-2003 Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.

  - Методические указания по расчету тарифов на тепловую энергию, отпускаемую организациями всех форм собственности, кроме Удмуртский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания – 5» (утв. постановлением Региональной энергетической комиссии УР от 30 июля 2003 г. №9/6) (с изменениями от 25 мая 2005 г.).

  - Методические рекомендации по расчету тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (утв. постановлением Региональной энергетической комиссии УР от 29 мая 2008 г. №6/5).